**Отчёт об исполнении Плана- графика реализации государственной программы**

**«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»**

**по итогам 2 квартала 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия/ целевого индикатора** | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия | Объём средств на реализацию ГП на отчетный год/значение целевого индикатора | | | | | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий (краткое описание, % выполнения работы) | | | | |
| Всего факт/план | I кв факт/план. | II кв. факт/план | III кв.  факт/план | IV кв.  факт/план | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса" | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2014 |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 13460 | -/- | 1598,101/1598,101 | 11861,899 |  | Размещение государственного заказа на проведение работ |  | Размещение государственного заказа на проведение работ | Размещение государственного заказа на проведение работ | Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в  г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кременки») | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2014 |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 1899,999 | 538,1/538,1 | 1361,899/1361,899 | - | - | Размещение государственного заказа на проведение работ |  | Размещение государственного заказа на проведение работ | Размещение государственного заказа на проведение работ | Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Берегоукрепление  р. Большой Авраль в п. Чёрная Речка и  п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2014 |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 3540 | -/- | -/- | 3540 |  | Размещение государственного заказа на проведение работ |  | Размещение государственного заказа на проведение работ | Размещение государственного заказа на проведение работ | Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Противооползневые сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый рудник Ульяновского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2014 |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 1000 | -/- | -/- | 1000 |  | Размещение государственного заказа на проведение работ |  |  | Размещение государственного заказа на проведение работ | Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос.Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2014 |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 4000 | -/- | -/- | 4000 |  | Размещение государственного заказа на проведение работ |  | Размещение государственного заказа на проведение работ | Размещение государственного заказа на проведение работ | Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого результате проведения мероприятий по повышению уроня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях |  |  |  | -/- | -/- | 43,00% |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «развитие лесного хозяйства» | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, директор департамента Галяутдинов А.Х. | 01.01.2014 |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 2520,6 | -/- | -/- | 2520,6 |  | Размещение государственного заказа на разработку проектной документации |  | Размещение государственного заказа на разработку проектной документации | Размещение государственного заказа на разработку проектной документации | разработка подрядчиком проектной документации |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, директор департамента Галяутдинов А.Х | 01.01.2014 |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 6859,4 | -/- | -/- | 6859,4 |  | Размещение государственного заказа на капитальный ремонт ГТС |  | Размещение государственного заказа на капитальный ремонт ГТС | Размещение государственного заказа на капитальный ремонт ГТС | выполнение подрядчиком капитального ремонта ГТС |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |  |  |  | -/- | -/- | 962,2 км |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель министра-директор департамента Кублик Л.И. | 01.01.2014 |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 120 | -/- | -/- | 120 |  | Размещение государственного заказа на поставку пожарной техники и средств пожаротушения |  | Размещение государственного заказа на поставку пожарной техники и средств пожаротушения | Размещение государственного заказа на поставку пожарной техники и средств пожаротушения | Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения в подведомственные организации |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров |  |  |  | -/- | -/- |  | 96,30 % |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение мероприятий лесоустройства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель министра-директор департамента Кублик Л.И. | 01.01.2014 |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 500 | -/- | -/- | 500 |  | Размещение государственного заказа на выполнение работ по лесоустройству |  | Размещение государственного заказа на выполнение работ по лесоустройству | Размещение государственного заказа на выполнение работ по лесоустройству | Выполнение работ по лесоустройству |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | -/- | -/- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по государственной программе |  |  | 33900 | -/- | -/- | 33900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади лесов, н которых проведены мероприятия лесоустройства в течении последних 10 лет, в общей площади лесов |  |  |  | -/- | -/- | 31,50% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 54339,999 | 538,1/  538,1 | 2960/  2960 | 50841,899 |  |  |  |  |  |  |