Отчет об исполнении государственной программы по итогам 3 квартала 2014 года

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

- Сведения об объемах финансирования

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
| 1 | Мероприятия по экологическому мониторингу | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятия по сохранению биоразнообразия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Ульяновской области" | Соглашение №212 от 08.08.2014 |
| 2.1. Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| 2.1.1. Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты |
| 1 | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 13460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон "Кременки") |  | 0,0 | 1899,999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области |  | 0,0 | 3540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Противооползневые сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области |  | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области |  | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подразделу 2.1.1 | 0,0 | 23899,999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
| 1 | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 6859,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,51 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  | 23428,63 | 2520,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подразделу 2.1.2 | 23428,63 | 9380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,51 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) |
| 1 | Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Экологическая реабилитация водных объектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением для питьевых нужд |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 2.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |
| 1 | Проведение инвентаризации гидротехнических сооружений в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений в Ульяновской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 2.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 23428,63 | 33279,999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,51 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" |
| 3.1. Охрана и защита лесов |
| 1 | Создание и эксплуатация лесных дорог | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Прокладка и прочистка противопожарных минерализованных полос |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Проведение мониторинга пожарной опасности |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Проведение противопожарных мероприятий в лесах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Тушение пожаров на землях, не входящих в лесной фонд, занятых древесно-кустарниковой растительностью |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Тушение пожаров на землях, отнесенных к землям лесного фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения |  | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Осуществление противопожарных мероприятий профилактического характера с целью предотвращения нежелательного воздействия на земли, не входящие в лесной фонд, занятые древесно-кустарниковой растительностью |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Выполнение профилактических мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, граничащих с землями лесного фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в рамках осуществления переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Лесопатологические обследования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Санитарно-оздоровительные мероприятия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 3.1 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. Обеспечение использования лесов |
| 1 | Лесоустроительные работы | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарковой зоны защитных лесов на землях лесного фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 3.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. Воспроизводство лесов |
| 1 | Рубка погибших лесных насаждений (сплошная санитарная рубка) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Создание лесных культур на площадях вырубленных и расчищенных насаждений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Проведение агротехнического ухода и дополнение лесных культур, обработка почвы под лесные культуры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Рубки ухода за лесами |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 3.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по государственной программе | 23428,63 | 33899,999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,51 | 0,0 | 0,0 |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Факти-ческое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | Количество новых постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха | 7 | - | - | В связи с отсутствием бюджетных ассигнований, выполнение целевых индикаторов запланировано на 4 квартал. В 3 квартале 2014 года проводится размещение государственных заказов. |
| 2 |  | Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения | 22054 | - | - |  |
| 3 |  | Общее количество созданных интерактивных ресурсов и баз данных в сфере охраны окружающей среды | 4 | - | - |  |
| 4 |  | Количество проведённых исследований состояния окружающей среды | 10 | - | - |  |
| 5 |  | Доля постов наблюдения, оснащённых оборудованием для комплексного мониторинга состояния окружающей среды, в общем количестве постов наблюдения | 14,00 | - | - |  |
| 6 |  | Количество произведённых учётов редких видов животных и растений | 6 | - | - |  |
| 7 |  | Количество созданных особо охраняемых природных территорий | 145 | - | - |  |
| 8 |  | Количество особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние | 20,00 | - | - |  |
| 9 |  | Количество проведённых экологических мероприятий | 30 | - | - |  |
| 10 |  | Количество людей, принявших участие в экологических мероприятиях | 10000 | - | - |  |
| 11 |  | Количество молодых исследователей в области охраны окружающей среды, получивших финансовую поддержку | 30 | - | - |  |
| 12 |  | Количество печатных изданий экологической тематики | 2 | - | - |  |
| 13 |  | Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу | 1 | - | - |  |
| 14 |  | Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба | - | - | - |  |
| 15 |  | Доля утилизированного ПХБ-содержащего оборудования в количестве учтённого в базовому году | 0,00 | - | - |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 43,00 | - | - | В связи с отсутствием бюджетных ассигнований, выполнение целевых индикаторов запланировано на 4 квартал. В 3 квартале 2014 года проводится размещение государственных заказов. |
| 2 |  | Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; | 962,2 | - | - |  |
| 3 |  | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений | 79,00 | - | - |  |
| 4 |  | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние | 8 | - | - |  |
| 5 |  | Количество населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | 4752 | - | - |  |
| 6 |  | Объём выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | 110 | - | - |  |
| 7 |  | Протяжённость работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | 0,43 | - | - |  |
| 8 |  | Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | 0,8 | - | - |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | 0,22 | - | - | В связи с отсутствием бюджетных ассигнований, выполнение целевых индикаторов запланировано на 4 квартал. В 3 квартале 2014 года проводится размещение государственных заказов. |
| 2 |  | Лесистость территории Ульяновской области | 26,40 | - | - |  |
| 3 |  | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | 52,20 | - | - |  |
| 4 |  | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда | 216,0 | - | - |  |
| 5 |  | Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины | 68,20 | - | - |  |
| 6 |  | Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров | 82,30 | - | - |  |
| 7 |  | Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчётном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет | 85,00 | - | - |  |
| 8 |  | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | 96,30 | - | - |  |
| 9 |  | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | 1,30 | - | - |  |
| 10 |  | Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью | 0,46 | - | - |  |
| 11 |  | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | 1,10 | - | - |  |
| 12 |  | Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов | 25,00 | - | - |  |
| 13 |  | Сокращение объёма незаконных рубок в процентах к предыдущему году | 2,00 | - | - |  |
| 14 |  | Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | 74,70 | - | - |  |
| 15 |  | Доля объёма заготовки древесины выборочными рубками в общем объёме заготовки древесины | 71,90 | - | - |  |
| 16 |  | Протяжённость лесных дорог, построенных за текущий год | 65 | - | - |  |
| 17 |  | Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов | 31,50 | - | - |  |
| 18 |  | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства | 60,20 | - | - |  |
| 19 |  | Отношение суммы возмещённого ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесённого ущерба от нарушений лесного законодательства | 20,10 | - | - |  |
| 20 |  | Доля лиц, привлечённых к административной ответственности, в общем количестве выявленных административных правонарушений | 72,60 | - | - |  |
| 21 |  | Доля площади земель лесного фонда, поставленной на кадастровый учёт, в общей площади земель лесного фонда | 27,50 | - | - |  |
| 22 |  | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов | 58,50 | - | - |  |
| 23 |  | Доля лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда | 67,50 | - | - |  |
| 24 |  | Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объёме искусственного лесовосстановления | 78,40 | - | - |  |
| 25 |  | Отношение площади рубок ухода в молодняках к общей площади молодняков | 0,35 | - | - |  |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 3 квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |
| Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 13460,0 | 0,0 | Размещение государственного заказа на выполнение работ | Размещение государственного заказа на выполнение работ |
| Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон "Кременки") |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1899,999 | 0,0 |  |  |
| Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3540,0 | 0,0 |  |  |
| Противооползневые сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1000,0 | 0,0 |  |  |
| Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4000,0 | 0,0 |  |  |
| Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях |  | х | х | х | х | х | х | 43,00% | х |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» |
| Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, директор департамента Галяутдинов А.Х. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6859,4 | 39,51 | Размещение государственного заказа на выполнение работ | Размещение государственного заказа на выполнение работ |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 25949,23 | 0,0 |  |  |
| Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; |  | х | х | х | х | х | х | 962,2 км | х |
| Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" |
| Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель Министра – директор департамента Кублик Л.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 120,0 | 0,0 | Размещение государственного заказа на выполнение работ | Размещение государственного заказа на выполнение работ |
| Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров |  | х | х | х | х | х | х | 96,30% | х |
| Лесоустроительные работы |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 500,0 | 0,0 | Размещение государственного заказа на выполнение работ | Размещение государственного заказа на выполнение работ |
| Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов |  | х | х | х | х | х | х | 31,50% | х |
| Итого по программе |  | х | х | х | х | 57328,629 | 39,51 | х | х |

# Footnotes

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет

Иные источники

Графы X  не заполняются