Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 4 квартала 2016 года

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

- При реализации государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» были достигнуты запланированные результаты и намеченные цели государственной программы, такие как повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Ульяновской области, устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики Ульяновской области от негативного воздействия вод; повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов Ульяновской области; совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственных программ, снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду Ульяновской области.

В рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» выполнялись мероприятия, направленные на сохранение и восстановление биоразнообразия Ульяновской области; повышение эффективности функционирования системы мониторинга окружающей среды; повышение уровня экологической культуры населения Ульяновской области; обеспечение экологической безопасности территории Ульяновской области.

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» выполнен ремонт 3 гидротехнических сооружений, проведены берегоукрепительные работы в районе с.Ундоры Ульяновского района, заключены 5 контрактов на подготовку ПСД для осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, Погашена кредиторская задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту ГТС, проведен первый этап по экологической реабилитации Черного озера в г.Димитровград, благоустроено 29 родников для обеспечения водными ресурсами населения Ульяновской области.

Выполненные работы в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» привели к сокращение потерь лесногохозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» выполнялись мероприятия направленные на совершенствование организации и управления при реализации мероприятий государственных программ.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств в объёме 140 348,55859 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 16 788,20 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 123 560,35859 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств составило 130 721,26378 тыс. рублей (93,14 % от запланированного объёма финансирования), в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 15 253,7 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета -  115 467,56378 тыс. рублей.

По итогам реализации государственной программы к концу 2016 года были достигнуты следующие ожидаемые результаты:

рост доли площади Ульяновской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, до 12,1 процентов;

повышение доли защищенного населения в Ульяновской области, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, до 27,9 процентов;

снижение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности до 14,8 процентов;

сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов более чем до 15,8 процентов;

повышение объема платежей в областной бюджет Ульяновской области от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, до 4,5 процентов.

участие 100 процентов муниципальных образований Ульяновской области в реализации государственных программ;

оказание государственных услуг (выполнение работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями в объеме 100 процентов.

- Методика оценки эффективности реализации государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/415-П.

Для оценки эффективности государственной программы произведены расчеты значений интегральных показателей в целом по государственной программе и по каждой подпрограмме. При расчете учитывались объем ресурсов, реализовавшиеся риски и социально-экономические эффекты, оказывающие влияние на изменение социально-экономического развития.

По всем подпрограммам финансируемые в 2016 году мероприятия были произведены в запланированные сроки, фактически произведённые затраты на реализацию государственной программы соответствуют или близки к их плановым значениям, степень достижения запланированных результатов рассчитана по формуле. В результате произведенных расчетов значение интегрального показателя по подпрограмме «Охрана окружающей среды» составило 1,09; по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» - 1,01; по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» - 1,1;

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» - 1,0.

Таким образом, интегральный показатель (ИП) эффективности реализации государственной программы в 2016 году составил значение, равное 1,05. Согласно указанной методике при значении  ИП ≥ 1, реализация государственной программы признаётся эффективной.

- Сведения об объёмах финансирования

| № п/п | Наименование основного мероприятия/мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб. | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 5766,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5756,641 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5756,641 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Мероприятия по государственному экологическому мониторингу | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 446,203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,98 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Мероприятия по сохранению биоразнообразия, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 4922,767 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4918,601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4918,601 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 397,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,06 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 5766,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5756,641 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5756,641 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 966,2179 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 966,2179 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 966,2179 | 0,0 | 0,0 | СОГЛАШЕНИЕ № МТ-53/43 о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета субсидии бюджету Ульяновской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений) от 11 апреля 2016 г. |
| 1.1. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 966,2179 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 966,2179 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 966,2179 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 15253,7 | 16797,72869 | 0,0 | 0,0 | 15253,7 | 16394,70588 | 0,0 | 0,0 | 15253,7 | 16394,70588 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 4210,831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4210,831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4210,831 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на овраге «Заводская» в р.п. Старая Кулатка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 763,846 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,846 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,846 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Подготовка проектной документации для осуществ-ления капитального ремонта гидротехнического сооруже-ния пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании «Сурский район» Ульянов-ской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 765,385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,385 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 899,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 898,2998 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898,2998 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898,2998 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 883,5002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,5002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,5002 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 15253,7 | 12426,89769 | 0,0 | 0,0 | 15253,7 | 12023,87488 | 0,0 | 0,0 | 15253,7 | 12023,87488 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Свияга у р.п. Ишеевка в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 8863,7 | 1980,87719 | 0,0 | 0,0 | 8863,7 | 1980,87719 | 0,0 | 0,0 | 8863,7 | 1980,87719 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду Юловке у с. Юлово в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 6390,0 | 2345,32281 | 0,0 | 0,0 | 6390,0 | 1942,3 | 0,0 | 0,0 | 6390,0 | 1942,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 8100,69769 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8100,69769 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8100,69769 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1. | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений верхнего и нижнего прудов на ручье у с.Подкуровка муниципального образования "Тереньгульский район" Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 9823,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7926,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7926,07 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 4523,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4160,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4160,52 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3746,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3746,95 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 15253,7 | 27587,91659 | 0,0 | 0,0 | 15253,7 | 25286,99378 | 0,0 | 0,0 | 15253,7 | 25286,99378 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» |
| 1. | Охрана и защита лесов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 1534,5 | 994,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,14 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 1534,5 | 194,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,14 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 4046,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4044,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4044,41 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 4046,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4044,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4044,41 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по подпрограмме | 1534,5 | 5041,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4187,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4187,55 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 85165,412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80236,379 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80236,379 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 57059,712 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57041,079 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57041,079 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Предоставление субсидий подведомственным учреждениям на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов и в сфере развития сельского хозяйства, регулирования рынков сель-скохозяйственной продук-ции, сырья и продовольствия | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 28105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23195,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23195,3 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 85165,412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80236,379 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80236,379 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по программе | 16788,2 | 123560,35859 | 0,0 | 0,0 | 15253,7 | 115467,56378 | 0,0 | 0,0 | 15253,7 | 115467,56378 | 0,0 | 0,0 | - |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Факти-ческое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. | 18739 | 1400 | 7,5 | Выделение бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного |
|  |  | Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. | 2 | 4 | 200 |  |
|  |  | Количество произведённых учётов редких видов животных и растений, раз | 4 | 1 | 25 | Выделение бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного |
|  |  | Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. | 149 | 142 | 95,3 | Выделение бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного |
|  |  | Доля особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние, в общем количестве особо охраняемых природных территорий, % | 23,9 | 42,9 | 179,5 |  |
|  |  | Количество проведённых экологических мероприятий, ед. | 20 | 41 | 205 |  |
|  |  | Количество печатных изданий экологической тематики, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  | Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу, ед. | 1 | 0 | 0 | Выделение бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного |
|  |  | Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба, ед. | 1 | 0 | 0 | Выделение бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного |
|  | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % | 25,0 | 26,1 | 104,4 |  |
|  |  | Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км | 430,2 | 430,2 | 100 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений, % | 35,0 | 35,0 | 100 |  |
|  |  | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. | 11 | 11 | 100 |  |
|  |  | Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед. | 40 | 29 | 47,5 | Выделение бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного |
|  | Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % | 1,2 | 0,202 | 16,8 | Выполнение мероприятий, направленных на сохранение лесов |
|  |  | Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, % | 79,3 | 40,6 | 51,1 | Выполнение мероприятий, направленных на сохранение лесов |
|  |  | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % | 96,3 | 100 | 103,8 |  |
|  |  | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % | 1,2 | 0,0 | 0 | Выполнение мероприятий, направленных на сохранение лесов |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» |  |  |  |  |  |
|  |  | Лесистость территории Ульяновской области, % | 26,3 | 26,4 | 100 |  |
|  |  | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % | 74,6 | 75,26 | 100 |  |
|  |  | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га | 229,1 | 245,9 | 107,3 |  |
|  |  | Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины, % | 60,0 | 54,6 | 91 | Выполнение мероприятий, направленных на сохранение лесов |
|  |  | Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % | 12.7 | 55.0 | 433 |  |
|  |  | Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | 81.7 | 89.5 | 109,2 |  |
|  |  | Доля объёма заготовки древесины выборочными рубками в общем объёме заготовки древесины, % | 63.5 | 63.1 | 100 |  |
|  |  | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства, % | 61.6 | 10.8 | 17,5 | Выделение бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного |
|  |  | Отношение суммы возмещённого ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесённого ущерба от нарушений лесного законодательства, % | 22.1 | 2.7 | 12,2 | Выделение бюджетных ассигнований в объёме значительно меньшем запланированного |
|  |  | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов, % | 74.6 | 88.7 | 118,9 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % | 95 | 95 | 100,0 |  |
|  |  | Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 4 квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Итого по программе |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | 68536,735 | 68536,735 |  |  |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | - | 140348,55859 | 130721,26378 | - | - |
| Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | - | 5766,03 | 5756,641 | - | - |
| Мероприятия по государственному экологическому мониторингу | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 |  | 446,203 | 440,98 | Формирование информационных ресурсов об экологической обстановке на территории Ульяновской области | Формирование информационных ресурсов об экологической обстановке на территории Ульяновской области |
| Мероприятия по сохранению биоразнообразия | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | - | 4922,767 | 4918,601 | Постановка 11 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на кадастровый учет | Постановка 11 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на кадастровый учет |
| Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | - | 397,06 | 397,06 | Издание государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Ульяновской области в 2016 году» | Издание государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Ульяновской области в 2016 году» |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 18739 | 1400 |
| Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 2 | 4 |
| Количество произведённых учётов редких видов животных и растений, раз | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 4 | 1 |
| Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 149 | 142 |
| Доля особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние, в общем количестве особо охраняемых природных территорий, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 23,9 | 42,9 |
| Количество проведённых экологических мероприятий, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 20 | 41 |
| Количество печатных изданий экологической тематики, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 1 | 1 |
| Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 1 | 0 |
| Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 1 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса», итого: | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 42841,61659 | 40540,69378 | - | - |
| 1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 966,2179 | 966,2179 | - | - |
| Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки») | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с.Ундоры Ульяновского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 966,2179 | 966,2179 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | Х | Х | 25,0 | 26,1 |
| Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | Х | Х | 430,2 | - |
| 2. Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 07.01.2016 | - | 32051,42869 | 31648,40588 | - | - |
| 2.1.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 4210,831 | 4210,831 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| 2.1.1.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на овраге «Заводская» в р.п. Старая Кулатка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 763,846 | 763,846 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| 2.1.2.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 765,385 | 765,385 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| 2.1.3.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 899,8 | 899,8 |  |  |
| 2.1.4. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 898,2998 | 898,2998 |  |  |
| 2.1.5. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 883,5002 | 883,5002 |  |  |
| 2.2.Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 27680,59769 | 27277,57488 | - | - |
| 2.2.1.Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Свияга у р.п. Ишеевка в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 07.01.2016 | - | 10844,57719 | 10844,57719 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| 2.2.2.Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду Юловке у с. Юлово в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 8735,32281 | 8332,3 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| 2.2.3. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 8100,69769 | 8100,69769 |  |  |
| 2.3. Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 160,0 | 160,0 |  |  |
| 2.3.1.Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений верхнего и нижнего прудов на ручье у с.Подкуровка муниципального образования "Тереньгульский район" Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 160,0 | 160,0 | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту ГТС | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту ГТС |
| 3. Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 9823,97 | 7926,07 | Проведение природоохранных мероприятий | Проведение природоохранных мероприятий |
| 3.1. Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 300,0 | 18,6 | Проведение негосударственной экспертизы ПСД. Разработка проектно-сметной документации на экологическую реабилитацию Черного озера в г.Димитровград | Разработка проектно-сметной документации на экологическую реабилитацию озера в г.Димитровград |
| 3.2. Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 4523,97 | 4160,52 | Проведение первого этапа по экологической реабилитации Черного озера в г.Димитровград; Расчистка двух протокой общей протяженностью 830 км. | Проведение первого этапа по экологической реабилитации Черного озера в г.Димитровград; Расчистка двух протокой общей протяженностью 830 км. |
| 3.3. Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 |  | 5000,0 | 3746,95 | Благоустройство 40 родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Благоустройство 29 родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений, % | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 35,0 | - |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 11 | - |
| Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед. | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 40 | 29 |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», итого | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 6575,5 | 4187,55 | - | - |
| Основное мероприятие «Охрана и защита лесов», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 2529,3 | 143,14 | - | - |
| Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 1729,3 | 143,14 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| 1.2. Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 |  | 800,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 4046,2 | 4044,41 | - | - |
| Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | - | 4046,2 | 4044,41 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 1,2 | - |
| Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 79,3 | - |
| Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 96,3 | - |
| Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 1,2 | - |
| Лесистость территории Ульяновской области, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 26,3 | - |
| Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 74,6 | - |
| Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 229,1 | - |
| Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 60,0 | - |
| Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 12,7 | - |
| Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 81,7 | - |
| Доля объёма заготовки древесины выборочными рубками в общем объёме заготовки древесины, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 63,5 | - |
| Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 61,6 | - |
| Отношение суммы возмещённого ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесённого ущерба от нарушений лесного законодательства, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 22,1 | - |
| Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 74,6 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 85165,412 | 80236,379 | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 85165,412 | 80236,379 | - | - |
| Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 57059,712 | 57041,079 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |
| Предоставление субсидий подведомственным учреждениям на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов и в сфере развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Кондратьева Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 28105,7 | 23195,3 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 95 | 95 |
| Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Кондратьева Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Х | Х | 100 | 100 |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2016 год

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.05.2016 № 11/191-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2016 № 19/404-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области от 17.10.2016 № 23/472-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 4 | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 № 28/595-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |

# Footnotes

Графы X  не заполняются