Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 1 квартала 2018 года

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

- Программные мероприятия выполнены своевременно в запланированном объёме.

- Сведения об объёмах финансирования

| № п/п | Наименование основного мероприятия/мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб. | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее – Министерство) | 0,0 | 22600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Мероприятия по государственному экологическому мониторингу | Министерство | 0,0 | 21250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Мероприятия по сохранению биоразнообразия, всего, в том числе: | Министерство | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области, всего | Министерство | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 22600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Министерство | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами) на территории мазутохранилища федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Ульяновский машиностроительный завод" на Нижней Террасе города Ульяновска и природного комплекса памятника природы регионального значения "Винновская роща" | Министерство | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов», всего, в том числе: | Министерство | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 430000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Оборудование контейнерных площадок в населенных пунктах Ульяновской области | Министерство | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Установка в населенных пунктах Ульяновской области контейнеров для раздельного сбора отходов I - IV классов опасности | Министерство | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Строительство в населенных пунктах Ульяновской области объектов для сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества | Министерство | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 6300,0 | 0,0 | 430000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты», всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 16459,9 | 15416,8 | 0,0 | 0,0 | 7892,6 | 3909,75 | 0,0 | 0,0 | 7892,6 | 3909,75 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 14 февраля 2018 г № 052-09-2018-048 |
| 1.1. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»), всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 7892,603 | 3726,32862 | 0,0 | 0,0 | 7892,6 | 3710,65 | 0,0 | 0,0 | 7892,6 | 3710,65 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 8567,297 | 4044,87138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 3441,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 4204,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда Красотка на реке Сосновке у р.п. Мулловка в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке Инелейке у с. Кузоватово в муниципальном образовании "Кузоватовский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье без названия южнее с. Новая Слобода в муниципальном образовании "Сенгилеевский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения в 7 км юго-восточнее с. Новодмитриевка Радищевского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Подготовка проектной документации для осуществления консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения на ручье (без названия) в юго-западной части с. Лесное Матюнино в муниципальном образовании "Кузоватовский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.3. | Ремонт берегоукрепительных сооружений в районе ул. Пляжной г. Сенгилея Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство | 0,0 | 12183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Подготовка проектной документации и разработка проекта экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство | 0,0 | 5583,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Министерство | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области | Министерство | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 16459,9 | 34100,0 | 0,0 | 0,0 | 7892,6 | 3909,75 | 0,0 | 0,0 | 7892,6 | 3909,75 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» |
| 1. | Охрана и защита лесов | Министерство | 0,0 | 620,2563 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области | Министерство | 0,0 | 620,2563 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», всего, в том числе: | Министерство | 5822,04935 | 28081,5437 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство | 5822,04935 | 24281,6762 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты | Министерство | 0,0 | 3799,8675 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 5822,04935 | 28701,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций» | Министерство | 169743,15065 | 111727,2 | 0,0 | 0,0 | 25829,013 | 18144,078 | 0,0 | 0,0 | 25829,013 | 18144,078 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | Министерство | 39747,56 | 56077,4 | 0,0 | 0,0 | 7160,932 | 10029,9 | 0,0 | 0,0 | 7160,932 | 10029,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 16867,10509 | 40836,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4540,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства | Министерство | 113128,48556 | 14813,0 | 0,0 | 0,0 | 18668,081 | 3574,178 | 0,0 | 0,0 | 18668,081 | 3574,178 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 169743,15065 | 111727,2 | 0,0 | 0,0 | 25829,013 | 18144,078 | 0,0 | 0,0 | 25829,013 | 18144,078 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по программе | 192025,1 | 203429,0 | 0,0 | 430000,0 | 33721,613 | 22053,83 | 0,0 | 0,0 | 33721,613 | 22053,83 | 0,0 | 0,0 | - |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. | 5000 | - | - |  |
|  |  | Количество вновь установленных постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, ед. | 7 | - | - |  |
|  |  | Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. | 142 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных контейнерных площадок в населенных пунктах Ульяновской области, ед. | 20 | - | - |  |
|  |  | Количество контейнеров в населенных пунктах Ульяновской области для раздельного сбора отходов I - IV классов опасности, ед. | 40 | - | - |  |
|  |  | Количество объектов в населенных пунктах Ульяновской области, предназначенных для сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, ед. | 2 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % | 26,2 | - | - |  |
|  |  | Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км | 430,2 | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля приведенных в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений, % | 35,0 | - | - |  |
|  |  | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. | 15 | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения; шт. | 15 | - | - |  |
|  |  | Количество водных объектов, в границах которых проведены работы по восстановлению водных объектов, ед. | 1 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % | 86,67 | - | - |  |
|  |  | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % | 1,32 | - | - |  |
|  |  | Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, % | 100 | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» |  |  |  |  |  |
|  |  | Лесистость территории Ульяновской области, % | 26,4 | 26,5 | - | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Доля площади ценных лесных насаждений в занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, % | 48,3 | 47,0 | - | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га | 217,0 | 69,3 | - | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % | 12,7 | 7,9 | - | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | 87,0 | 95,5 | - | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед. | 8 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % | 95,0 | - | - |  |
|  |  | Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % | 100,0 | - | - |  |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 1 квартала 2018г.

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Итого по программе |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 89165,35 | 55775,443 |  |  |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее – Министерство), Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 4000,0 | 0,0 | - | - |
| Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 4000,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятия по государственному экологическому мониторингу | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 4000,0 | 0,0 | Проведение 5 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контрактов (работа 2 постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г.Новоульяновск и г.Димитровград); Мониторинг выполнения работ; Оплата по актам выполненных работ; | Заключены 3 госконьракта; Технико-экономическое задание на покупку 5 постов передано в департамент госсзакупок для размещения на официальном сайте торгов |
| Мероприятия по сохранению биоразнообразия | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта |
| Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение 2 конкурсной процедур по определению исполнителя | Проведение 2 конкурсной процедур по определению исполнителя |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 5000 | - | - | - |
| Количество вновь установленных постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, ед. | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 7 | - | - | - |
| Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 142 | - | - | - |
| Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 2000,0 | 0 | - | - |
| Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 2000,0 | 0 | - | - |
| Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами) на территории мазутохранилища федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Ульяновский машиностроительный завод" на Нижней Террасе города Ульяновска и природного комплекса памятника природы регионального | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 2000,0 | 0 | Проведение 3 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 3 государственных контрактов (разработка ПСД на объекты: Ликвидация нефтезагрязнения территории «Винновская роща», Ликвидация нефтезагрязнения территории на Нижней Террасе Заволжского района г. Ульяновска, Разработка ПСД инженерных изысканий на выполнение работ по ликвидации полигона в с. Красный Яр; Оплата выполненных работ | Проведение 1 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 1 государственных контрактов |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов» | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0 | 0 | - | - |
| Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0 | 0 | Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов | Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов |
| Оборудование контейнерных площадок в населенных пунктах Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0 | 0 | Приём документов от региональных операторов | Приём документов от региональных операторов |
| Установка в населенных пунктах Ульяновской области контейнеров для раздельного сбора отходов I - IV классов опасности | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0 | 0 | Приём документов от региональных операторов | Приём документов от региональных операторов |
| Строительство в населенных пунктах Ульяновской области объектов для сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0 | 0 | Приём документов от региональных операторов | Приём документов от региональных операторов |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обустроенных контейнерных площадок в населенных пунктах Ульяновской области, ед. | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 20 | 0 |  |  |
| Количество контейнеров в населенных пунктах Ульяновской области для раздельного сбора отходов I - IV классов опасности, ед. | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 40 | 0 |  |  |
| Количество объектов в населенных пунктах Ульяновской области, предназначенных для сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, ед. | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 2 | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса», итого: | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 11802,35 | - | - |
| 1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 11802,35 | - | - |
| 1.1. Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки») | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 11802,35 | - | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета; Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ |
| 1.2. Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | - | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета; |
| 1.3. Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | - | Проектная организация передает проектную документацию в ОАУ "Ульяновскгосэкспертиза |
| 1.4. Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | - | 15.02.2018 оформлен ГК на земельно-кадастровые работы. Кадастровый инженер приступил к межеванию и направил документы в Агентство зем. Ресурсов на утверждение схемы расположения участка на кадастровом плане. |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 26,2 | - |  |  |
| Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 430,2 | - |  |  |
| 2. Основное мероприятие «Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.1. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда Красотка на реке Сосновке у р.п. Мулловка в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | - | По итогам совещания у А.С.Тюрина будет передан в муниципалитет |
| 2.1.2. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке Инелейке у с. Кузоватово в муниципальном образовании "Кузоватовский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | - | По итогам совещания у А.С.Тюрина будет передан в муниципалитет |
| 2.1.3. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье без названия южнее с. Новая Слобода в муниципальном образовании "Сенгилеевский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | - | По итогам совещания у А.С.Тюрина будет передан в муниципалитет |
| 2.2. Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2.1. Подготовка проектной документации для осуществления консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения в 7 км юго-восточнее с. Новодмитриевка Радищевского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | - | По итогам совещания у А.С.Тюрина будет передан в муниципалитет |
| 2.2.2. Подготовка проектной документации для осуществления консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения на ручье (без названия) в юго-западной части с. Лесное Матюнино в муниципальном образовании "Кузоватовский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | - | По итогам совещания у А.С.Тюрина будет передан в муниципалитет |
| 2.2.3. Ремонт берегоукрепительных сооружений в районе ул. Пляжной г. Сенгилея Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | - | По итогам совещания у А.С.Тюрина будет передан в муниципалитет |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля приведенных в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений, % | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 35,0 | - |  |  |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 15 | - |  |  |
| 3. Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3.1. Подготовка проектной документации и разработка проекта экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контрактов (Разработка проекта экологического аудита р. Большой Черемшан и и Черемшанского залива Куйбыщевского водохранилища, ПСД Экологическая реабилитация пруд Фабричный в р.п. Мулловка) | Разработано технико-экономическое задание по разработке ПСД Экологическая реабилитация пруд Фабричный в р.п. Мулловка |
| 3.2. Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | Проведение 1 конкурсных процедуры по определению исполнителя | - |
| 3.3. Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | Сбор пакета документов от муниципальных образований для предоставления субсидий | -. |
| 3.4. Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | Проведение 1 конкурсных процедуры по определению исполнителя | Ведется подготовка технического задания |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения; шт. | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 15 | - | - | - |
| Количество водных объектов, в границах которых проведены работы по восстановлению водных объектов, ед. | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 1 | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», итого | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 7000,0 | 0,0 | - | - |
| Основное мероприятие «Охрана и защита лесов», итого: | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 86,67 | - |  |  |
| Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 1,32 | - |  |  |
| Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, % | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 100 | - |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», итого: | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 7000,0 | 0,0 | - | - |
| Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 7000,0 | 0,0 | - | - |
| Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты, всего, в том числе: | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесистость территории Ульяновской области, % | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 26,4 | 26,5 | - | - |
| Доля площади ценных лесных насаждений в занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, % | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 48,3 | 47,0 | - | - |
| Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 217,0 | 69,3 | - | - |
| Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 12,7 | 7,9 | - | - |
| Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 87,0 | 95,5 | - | - |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед. | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 8 | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» | Министерство, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 76165,35 | 43973,091 | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций», всего, в том числе: | Министерство, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 76165,35 | 43973,091 | - | - |
| Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 24935,85 | 17190,832 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |
| Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, всего, в том числе: | Министерство, Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 15740,0 | 4540,0 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |
| 1.3. Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, всего, в том числе: | Министерство, Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 35489,5 | 22242,259 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % | Министерство, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 95,0 | Х | - | - |
| Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % | Министерство, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | 100,0 | Х | - | - |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу в 1 квартале 2018 года

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2018 № 8/145-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |

# Footnotes

Графы X  не заполняются